PAGE  
2

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

приказом УФНС России

от «16»  января  2014  г.

№ 12 од
План мероприятий ввода в промышленную эксплуатацию подсистемы 
«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица»
(далее - «ЛК-3»)
Срок исполнения  в рабочих днях 

	№
	Мероприятие
	Ответственный исполнитель
	Срок

исполнения 

в рабочих днях
	Примечание

	1. 
	Определение ответственных за промышленную эксплуатацию «ЛК-3» в соответствии с Регламентом

	УФНС России по Амурской области
Инспекции
	16.01.2014

	

	2. 
	Представление сведений об ответственных в отдел информационных технологий Управления
	Инспекции
	20.01.2014
	В соответствии с табличными формами п.2 Регламента

	3. 
	Представление сведений об ответственных в Управление информационных технологий, МИ ФНС России по ЦОД
	Отдел информационных технологий УФНС России по Амурской области
	20.01.2014


	В соответствии с табличными формами п.2 Регламента

	4. 
	Подключение специалистов налоговых органов к внутреннему порталу ЛК-3, размещенному в МИ ФНС России по ЦОД 
	Отдел информационных технологий УФНС России по Амурской области


	21.01.2014

	В соответствии с п.3.7 Регламента

	5. 
	Установка и настройка программного обеспечения «ЛК-3» в налоговых органах 
	УФНС России по Амурской области

Инспекции
	21.04.2014

	

	6. 
	Проведение мероприятий по информированию налогоплательщиков о вводе в промышленную эксплуатацию подсистемы «ЛК-3» и его функциональных возможностях
	Отдел работы с налогоплательщиками УФНС России по Амурской области

Инспекции
	На постоянной основе после исполнения п.5 настоящего Плана
	

	7. 
	Ежедневное обеспечение и контроль выгрузок и загрузок информации по налогоплательщикам, зарегистрированным в «ЛК-3»
	Отдел работы с налогоплательщиками УФНС России по Амурской области

Инспекции
	На постоянной основе после исполнения п 5 настоящего Плана
	В соответствии с Регламентом

	8. 
	Проведение обучающего - семинара для сотрудников территориальных налоговых органов, осуществляющих работу с налогоплательщиками функциональным возможностям сервиса
	Отдел работы с налогоплательщиками УФНС России по Амурской области
	До исполнения п.9 
	После подключения к «ЛК-3» УФНС России по субъектам РФ,

МИ ФНС России по КН

	9. 
	Оформление и представление отчетов о вводе в промышленную эксплуатацию в отдел информационных технологий Управления 
	Инспекции
	10.02.2014

	В соответствии с Регламентом 

	10. 
	Оформление и представление отчетов о вводе в промышленную эксплуатацию в Управление информационных технологий и организацию - исполнитель ГК на сопровождение ПО
	Отдел информационных технологий УФНС России по Амурской области
	11.02.2014
	В соответствии с Регламентом


